מצפן

PRD וארכיטקטורה טכנית

מהפרוטוטייפ הקליקבילי למוצר SaaS רב-משתמשים לניהול חכם של תהליך חיפוש עבודה

גרסה 1.0 · יולי 2026

הוכן עבור: עמיר שוורץ

מסמך זה ממשיך ישירות את פרוטוטייפ "מצפן" שנבנה ונבדק בפועל — כל הפניה ל"פרוטוטייפ" במסמך מתייחסת לאפליקציה הקליקבילית הקיימת.

## מבנה המסמך

1. תקציר מנהלים

2. הבעיה וההזדמנות

3. משתמשי היעד

4. עקרונות מנחים למוצר

5. Scope — מ-MVP ועד V3

6. פיצ׳רים מרכזיים

7. ארכיטקטורה טכנית

8. מודל נתונים

9. אבטחה, פרטיות ותאימות OAuth

10. מודל עסקי ותמחור

11. מפת דרכים

12. מדדי הצלחה

13. סיכונים ושאלות פתוחות

14. הערכת עלויות ראשונית

15. מקורות

# 1. תקציר מנהלים

מצפן הוא כלי שמרכז את כל תהליך חיפוש העבודה של איש/אשת מקצוע — צינור חברות, שיחות נטוורקינג, ראיונות ואירועים — במקום אחד, ומוסיף עליו שכבת המלצה חכמה: לאילו חברות כדאי לפנות, עם אילו אנשים כדאי לדבר, ולאילו אירועים כדאי להירשם, בהתאם לפרופיל אישי שהמשתמש מגדיר.

הפרוטוטייפ הראשוני (יולי 2026) הוכיח את הרעיון על בסיס נתונים אמיתיים מ-Gmail ו-Google Calendar של משתמש יחיד: הוא זיהה 9 תהליכי גיוס פעילים, 18 שיחות נטוורקינג ו-6 אירועים מקצועיים תוך שבועיים בלבד, והציג מנוע המלצות מבוסס חוקים על מאגר של 5 סטארטאפים ישראליים אמיתיים שנבדקו ידנית. הפרוטוטייפ גם הוכיח שני יכולות מפתח: (א) חישוב אוטומטי של "תהליכים תקועים" ו"קשרים שדורשים פולואפ" ישירות מנתוני התאריכים, ו-(ב) מנוע ניקוד שקוף שמסביר לכל המלצה למה היא הוצגה.

מסמך זה מתאר את הדרך מהפרוטוטייפ הזה למוצר רב-משתמשים (multi-tenant) שניתן למכור כמנוי — כולל ארכיטקטורה, מודל נתונים, שיקולי אבטחה ופרטיות (קריטיים לאור הגישה למייל ויומן של המשתמשים), מודל עסקי, ומפת דרכים.

# 2. הבעיה וההזדמנות

חיפוש עבודה בכיר בשוק תחרותי הוא בפועל תפקיד ניהול פרויקטים לכל דבר: ניהול צינור מרובה חברות במקביל, תיאום ראיונות, בניית ותחזוקת רשת קשרים, ומעקב אחר אירועי נטוורקינג — אך אף אחד לא מנהל אותו ככזה. מחפשי עבודה מפזרים את המידע בין תיבת מייל, יומן, וואטסאפ וגיליון Excel פרטי, ומאבדים זמן ואנרגיה על עדכון ידני, שכחת פולואפים, ואי-ודאות לגבי היכן להשקיע את השעה הבאה.

ההזדמנות: רוב המידע הרלוונטי כבר קיים בצורה דיגיטלית — במייל ובלוח השנה של המשתמש. כלי שיודע לקרוא את זה נכון (בהסכמת המשתמש ובאופן מאובטח) יכול לחסוך שעות עבודה ידנית ולתת המלצות מבוססות-נתונים במקום ניחוש.

# 3. משתמשי היעד

- מחפשי עבודה בכירים (Director ומעלה): במעבר קריירה פעיל, בדרך כלל 4–16 שבועות של תהליך אינטנסיבי עם מספר תהליכים מקבילים.

- קריירה-קואצ׳ים ויועצי תעסוקה: רוצים כלי שיוכלו להציע ללקוחותיהם ולעקוב אחרי ההתקדמות שלהם.

- (שלב מאוחר יותר) צוותי גיוס פנימיים: ניהול pipeline של מועמדים פסיביים — שוק שונה לגמרי מבחינת מודל נתונים והרשאות, לא ב-scope הראשוני.

# 4. עקרונות מנחים למוצר

- שקיפות: מנוע ההמלצות חייב להסביר "למה אתה רואה את זה" — לא קופסה שחורה. זה כבר עבד היטב בפרוטוטייפ (כל כרטיס המלצה מציג את הנימוקים המדויקים לניקוד).

- Privacy by design: המוצר קורא תוכן רגיש (מיילים, יומן) — כל החלטה טכנית נבחנת קודם דרך עדשת פרטיות ואבטחה, לא כתוספת בסוף.

- Human-in-the-loop, לא אוטומציה עיוורת: המערכת מציעה עדכוני סטטוס ופעולות; המשתמש מאשר. בדיוק כמו כפתורי "הוסף לצינור" ו"סמן שיצרתי קשר" בפרוטוטייפ.

- Time-to-value מהיר: המשתמש צריך לראות ערך תוך דקות מהחיבור הראשון, לא אחרי "תקופת אימון" ארוכה של המערכת.

# 5. Scope — מ-MVP ועד V3

הפרוטוטייפ הקיים כיסה בפועל את רוב שכבת ה-UI/UX וההיגיון של V1. הפער העיקרי בין הפרוטוטייפ למוצר אמיתי הוא: ריבוי משתמשים, חיבור OAuth אמיתי (במקום נתונים שנשלפו ידנית בשיחה), התמדה של נתונים בין הפעלות (Persistence), ומאגר חברות חי במקום רשימה סטטית.

| שלב | משך משוער | תוצר עיקרי |
| --- | --- | --- |
| V1 — MVP | ~3 חודשי פיתוח | הרשמה + Google OAuth (Gmail/Calendar readonly), פרופיל, דשבורד וצינור, מנוע חוקים על מאגר חברות סטטי, התראות פולואפ אוטומטיות |
| V2 | ~חודשיים נוספים | מאגר חברות חי (Harmonic/Crunchbase API), מנוע המלצות מבוסס LLM עם הסברים בשפה טבעית, התראות Email/Slack |
| V3 | המשך | תמיכה multi-tenant לקואצ׳ים (ריבוי לקוחות תחת חשבון אחד), אפליקציית מובייל, אינטגרציית LinkedIn (Chrome extension), benchmarking מול משתמשים דומים |

# 6. פיצ׳רים מרכזיים

## 6.1 חיבור וסנכרון (Onboarding & Sync)

- מסך OAuth consent לבקשת ההרשאות המינימליות ההכרחיות בלבד: Gmail.readonly ו-Calendar.readonly — לא הרשאות שליחה, מחיקה או עריכה.

- Worker ברקע (job queue) שסורק מיילים ואירועים חדשים כל מספר שעות, מסווג אותם (ראיון / נטוורקינג / הגשת מועמדות / אחר) בשילוב heuristics (מילות מפתח, כתובות שולח מוכרות של מערכות ATS כמו Comeet, Greenhouse, Lever) ו-LLM לסיווג עדין יותר במקרים גבוליים.

- כל סנכרון כפוף למכסות (rate limits) של Gmail API ו-Calendar API של גוגל — יש לתכנן backoff ו-batching בהתאם.

## 6.2 פרופיל משתמש

בדיוק כפי שנבנה בפרוטוטייפ: תפקידי יעד, תעשיות מועדפות, שלב מימון מועדף, טווח גודל חברה, מיקום, ו"Superpower" חופשי. שלב מאוחר יותר: העשרה אוטומטית של הפרופיל מניתוח קובץ קורות חיים שהמשתמש מעלה.

## 6.3 מנוע המלצות

- V1 (rule engine): ניקוד משוקלל בדיוק כמו בפרוטוטייפ — התאמת תעשייה, התאמת גודל צוות, התאמת שלב מימון — אך על מאגר חברות גדול משמעותית (אלפי חברות במקום 5).

- V2 (LLM-assisted): שילוב embeddings (pgvector) לחישוב דמיון סמנטי בין תיאור הפרופיל לתיאור החברה/התפקיד, ועטיפת LLM שמייצר הסברים בשפה טבעית וגם מזהה "why now" — לדוגמה: "החברה גייסה סבב Seed לפני 3 שבועות ולפי הודעות LinkedIn היא מגייסת גם לתפקידי תפעול".

## 6.4 דשבורד וצינור גיוס

כמו בפרוטוטייפ, עם הבדל מרכזי: עדכוני סטטוס מוצעים אוטומטית. כשמתקבל מייל ממערכת ATS מוכרת עם סימנים לדחייה או קידום בתהליך, המערכת מציעה עדכון סטטוס ("להעביר את Agora ל'נדחה'?") שהמשתמש מאשר בלחיצה אחת — לא אוטומציה עיוורת.

## 6.5 התראות

סיכום יומי/שבועי (Email או Push) בנוסח: "3 תהליכים ללא עדכון מעל שבוע", "2 קשרים שכדאי לחדש", "חברה חדשה שמתאימה ב-92% לפרופיל שלך". בדיוק אותו היגיון שכבר מומש בטאב ההמלצות בפרוטוטייפ, רק שולח יזום ולא רק מוצג בדשבורד.

# 7. ארכיטקטורה טכנית

## 7.1 סטאק מוצע

| שכבה | טכנולוגיה מוצעת | נימוק |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js (React) + TypeScript, Tailwind | שרת-רינדור למהירות טעינה, אקוסיסטם בוגר, קל לגייס מפתחים |
| Backend API | Node.js (NestJS) או Python (FastAPI) | FastAPI נוח יותר לעבודה עם LLM ו-data pipelines; NestJS נוח אם הצוות מגיע מ-TypeScript |
| בסיס נתונים | PostgreSQL מנוהל (Supabase / RDS) | יחסי, תומך JSONB לגמישות בשדות פרופיל, ותומך pgvector ל-V2 |
| Auth | Google OAuth 2.0 + Auth.js / Supabase Auth | ניהול טוקנים, refresh, session — לא לבנות בבית |
| תור עבודות | BullMQ (Redis) או Celery | לסנכרון מייל/יומן ברקע, ללא חסימת בקשות משתמש |
| מנוע המלצות V1 | Rule engine כשירות backend נפרד | שקוף, מהיר, זול להרצה וקל ל-debug |
| מנוע המלצות V2 | Claude API + pgvector embeddings | ניקוד סמנטי, RAG על מאגר החברות, הסברים בשפה טבעית |
| מאגר חברות/אנשים | Harmonic.ai API או Crunchbase API | מאגר חי ומתעדכן של חברות ומייסדים (ראו סעיף 14 לגבי עלות) |
| Hosting | Vercel (frontend) + Render/Fly.io/AWS (backend, workers) | אפשר להתחיל serverless/מנוהל ולגדול לפי צורך |
| Observability | Sentry + PostHog | ניטור שגיאות + product analytics מיום ראשון |

## 7.2 זרימת המערכת (High-level flow)

- משתמש נרשם ← מסך הסכמת OAuth ← קבלת access/refresh token, נשמר מוצפן ברמת שדה (field-level encryption).

- Worker מסונכרן שולף מיילים ואירועים חדשים ← מסווג ← שומר בטבלאות pipeline_items / calls / networking_events.

- שירות ההמלצות רץ (cron יומי או on-demand) ← קורא פרופיל + מאגר חברות ← כותב לטבלת recommendations.

- ה-Frontend קורא הכל דרך REST/GraphQL API ומציג את הדשבורד וטאב ההמלצות בזמן אמת.

- שירות התראות שולח סיכום יומי/שבועי לפי הטריגרים שחושבו.

## 7.3 מנוע ההמלצות — מ-V1 ל-V2

V1 (כמו בפרוטוטייפ): score = w1·industry_match + w2·team_size_fit + w3·stage_match. שקוף לחלוטין, קל ל-debug, אך מוגבל — לא "מבין" ניואנס מעבר לשדות המובנים.

V2: שילוב embeddings (pgvector) לחישוב דמיון סמנטי בין תיאור הפרופיל (כולל שדה ה-"Superpower" החופשי) לתיאור החברה/התפקיד, ועטיפת Claude API שמייצר גם ניקוד עדין יותר וגם הסבר בשפה טבעית, כולל זיהוי אותות תזמון ("why now") מתוך חדשות גיוס הון או שינויי צוות.

# 8. מודל נתונים

הישויות העיקריות, בהמשך ישיר למבנה הנתונים שכבר נבדק בפרוטוטייפ (state.profile, state.pipeline, state.calls, companyPool):

| ישות | שדות עיקריים | הערות |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, name, created_at, oauth_tokens (מוצפן) | טוקן ה-refresh מוצפן ברמת שדה, לא רק הצפנת דיסק |
| Profile | user_id, target_roles[], industries[], stages[], team_size_max, location, superpower_text | תואם 1:1 לטופס הפרופיל בפרוטוטייפ |
| PipelineItem | id, user_id, company_name, role, status, source (manual/gmail/recommendation), created_at | source מאפשר להבחין בין נתון שהוזן ידנית לבין נתון שזוהה אוטומטית |
| TimelineEvent | id, pipeline_item_id, date, text, source_message_id | source_message_id מקשר בחזרה למייל המקורי לצורך audit |
| Contact | id, user_id, name, channel, last_contact_date, context, source | משמש גם לחישוב "פולואפ מומלץ" בדיוק כמו בפרוטוטייפ |
| NetworkingEvent | id, user_id, title, date, location, status (attended/registered), source |  |
| CompanyPool | id, name, industry, team_size, funding_stage, founder_name, description, source_url, last_updated | טבלה גלובלית (לא per-user), מסונכרנת ממקור חיצוני |
| Recommendation | id, user_id, target_id, target_type, score, reasons[], status (pending/added/dismissed) | target_type = company / contact / event |

# 9. אבטחה, פרטיות ותאימות OAuth

זהו הסעיף הקריטי ביותר במעבר מפרוטוטייפ למוצר: המערכת מבקשת גישה לתוכן רגיש (מיילים, יומן) של משתמשים שאינם אתה. כל החלטה טכנית כאן צריכה לעבור קודם דרך עדשת פרטיות.

### 9.1 עקרונות טכניים

- הרשאות מינימליות (least privilege): רק Gmail.readonly ו-Calendar.readonly. לא לבקש הרשאות שליחה, מחיקה או עריכה — גם אם זה "יכול להיות שימושי בעתיד".

- הצפנת טוקנים: הצפנה ברמת שדה (למשל envelope encryption עם AWS KMS או שירות מקביל) — לא לשמור טוקנים כטקסט גלוי בשום מקום, כולל logs ו-error tracking.

- צמצום שטח פרטיות (data minimization): לשמור metadata וקטע טקסט מסונן (snippet) בלבד, לא את גוף המייל המלא, אלא אם קיים צורך תפעולי מפורש.

- מדיניות מחיקה: פעולת "מחק את החשבון שלי" מוחקת גם את הטוקנים וגם את כל הנתונים הגזורים תוך חלון זמן קצר ומוגדר.

### 9.2 תהליך אימות Google OAuth (Restricted Scopes)

Gmail.readonly ו-Calendar.readonly מוגדרים על ידי גוגל כ"restricted/sensitive scopes", ולכן חלה עליהם דרישת אימות (OAuth verification) מלאה לפני production, הכוללת:

- אימות מותג ובעלות דומיין (דרך Google Search Console).

- הצהרה מלאה על כל ה-scopes המבוקשים בעמוד ה-Data Access ב-Cloud Console.

- הגשת קישורי תיעוד וסרטון YouTube לא רשום שמדגים כיצד המשתמש מעניק הרשאה.

- הערכת אבטחה (Security Assessment): כל אפליקציה עם גישה לנתונים רגישים ויכולת גישה אליהם משרת צד שלישי חייבת לעבור הערכה במסגרת CASA (Cloud Application Security Assessment) של ה-App Defense Alliance.

- אישור מחדש שנתי: לאחר האישור הראשוני נדרש recertification לפחות אחת ל-12 חודשים.

משמעות מעשית: תהליך זה יכול לקחת שבועות עד חודשים ולכלול עלות (ספקי CASA מוסמכים בתשלום). יש לתכנן אותו כ-critical path בלוח הזמנים — להתחיל אותו במקביל לפיתוח ה-MVP, לא אחריו.

### 9.3 היבטים רגולטוריים נוספים

אם יהיו משתמשים מחוץ לישראל, מומלצת היוועצות משפטית לגבי GDPR (אירופה) לצד חוק הגנת הפרטיות הישראלי (תיקון 13, בתוקף מאוגוסט 2025) — לרבות מינוי ממונה הגנת פרטיות אם נדרש בהיקף הפעילות.

# 10. מודל עסקי ותמחור

הצעה ראשונית ל-Freemium: הטאבים "פרופיל" ו"דשבורד" בהזנה ידנית — חינם. חיבור אוטומטי ל-Gmail/Calendar ומנוע ההמלצות — שכבת Pro בתשלום (למשל ‎₪39–59 לחודש, עם תקופת ניסיון של 14 יום). מודל משלים: רישיון B2B ללקוחות career-coaching (seat-based) שמנהלים כמה לקוחות תחת חשבון אחד.

# 11. מפת דרכים

| שלב | משך משוער | תוצר עיקרי | תלות קריטית |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery & Design | 2–3 שבועות | Wireframes מאושרים + ולידציה עם 5–10 משתמשי בטא | ריאיונות עם מחפשי עבודה אמיתיים |
| MVP Build | 8–10 שבועות | V1 מלא: חיבור, פרופיל, דשבורד, מנוע חוקים | תהליך OAuth verification מתחיל במקביל (לוקח זמן!) |
| Closed Beta | 3–4 שבועות | 20–30 משתמשים אמיתיים, לולאת פידבק מהירה | - |
| Public Launch V1 | - | פתיחה לציבור | אישור CASA/OAuth verification חייב להיות סגור |
| V2 | ~8 שבועות אחרי Launch | מנוע חכם יותר (LLM) + מאגר חברות חי | תקציב ל-API של חברת נתונים + Claude API |

# 12. מדדי הצלחה (KPIs)

- Activation: אחוז משתמשים שמחברים Gmail/Calendar תוך היום הראשון להרשמה.

- Engagement: מספר פעולות שבועיות למשתמש (הוספת חברה מהמלצות, סימון פולואפ, עדכון סטטוס).

- Outcome (המדד האמיתי): אחוז משתמשים שמדווחים על הצעת עבודה תוך פרק זמן נתון, ביחס ל-baseline.

- Retention: אחוז משתמשים פעילים בשבוע 4 מתוך כלל מי שהתחיל תהליך הרשמה.

# 13. סיכונים ושאלות פתוחות

- תלות בתהליך אימות OAuth של גוגל: עלול לעכב את ה-launch בשבועות עד חודשים — יש להתחיל אותו מוקדם ככל האפשר, במקביל לפיתוח.

- דיוק סיווג אוטומטי של מיילים: סיכון ל-false positives (למשל זיהוי שגוי של מייל שיווקי כ"ראיון") — נדרש human-in-the-loop לפחות ב-V1, בדיוק כפי שכפתורי האישור בפרוטוטייפ כבר ממחישים.

- עלות מאגר חברות חי: ספקים כמו Harmonic ו-Crunchbase עובדים לרוב במודל "צרו קשר לקבלת הצעת מחיר" ולא תמחור פומבי — לא בהכרח זול לשלב מוקדם. כדאי לבחון גם חלופות זולות יותר (כמו Apollo.io) או איסוף ממוקד בשלב מוקדם, בדומה לאיך שנבנה מאגר החברות בפרוטוטייפ.

- תחרות קיימת: כלים כמו LinkedIn Premium, Teal ו-Jobscan כבר קיימים בשוק. היתרון התחרותי האמיתי של מצפן חייב להיות באיכות ה-inference מהמייל והיומן, לא רק בממשק.

- מגבלות LinkedIn API: אין דרך רשמית פשוטה לצדדים שלישיים לסנכרן רשת קשרים מ-LinkedIn — זהו סיכון ברמת המוצר שדורש מחשבה נפרדת (למשל Chrome extension בלבד, כפי שצוין ב-V3).

# 14. הערכת עלויות ראשונית (חודשי, ~50 משתמשי Beta)

| רכיב | הערכת עלות חודשית | הערות |
| --- | --- | --- |
| Hosting (Vercel + Render/Fly) | $50–150 | תלוי בנפח תעבורה ובמספר workers |
| בסיס נתונים מנוהל (Supabase/RDS) | $25–100 | עולה עם נפח הנתונים ותדירות הגיבויים |
| Claude API (V2) | $100–300 | תלוי בנפח שימוש בפועל ב-50 משתמשים פעילים |
| מאגר חברות (Apollo.io / Harmonic / Crunchbase) | משתנה מאוד — מ-$49 ועד תעריף "צרו קשר" | Apollo.io כתחילת דרך זולה יותר; Harmonic/Crunchbase לרוב דורשים מו"מ ישיר |
| CASA Security Assessment | עלות חד-פעמית + חידוש שנתי | נע בין מאות לאלפי דולרים בודדים, תלוי בספק ובהיקף |

# 15. מקורות

Google — Restricted scope verification requirements — https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/production-readiness/restricted-scope-verification

Google — Annual Recertification — https://support.google.com/cloud/answer/13463816

Harmonic.ai — Pricing — https://harmonic.ai/pricing

Octup — Pre-seed round (Geektime) — https://www.geektime.co.il/octup-raises-pre-seed-round/

Tangos AI — $20M Seed (CTech/Calcalist) — https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rk8uoy9mze

Fig Security — $38M stealth exit (Geektime) — https://www.geektime.co.il/fig-security-comes-out-of-stealth-with-38m-in-funding/

Blocks DIY, Above Security — 50 most promising Israeli startups (CTech/Calcalist) — https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/p9n9w144o